湖北交投中百商业管理有限公司大冶

门店装饰装修工程

询比文件

| 采购人： | 湖北交投中百商业管理有限公司 |
| --- | --- |

2021年11月 23日

目录

第一章  询比公告

第二章  申请人须知

第三章  评审办法

第四章  申请文件格式

附件：合同条款及格式

- 第一章  询比公告

湖北交投中百商业管理有限公司大冶门店装饰装修工程询比公告

1、项目概述

为提升高速公路服务区形象，湖北交投中百商业管理有限公司（以下称“采购人”）计划对大冶高速服务区超市便民店进行升级改造，现需确定大冶服务区超市装饰装修及水电安装工程施工单位，特向社会公开询比供应商。邀请符合要求的供应商申请报名参加本次询比。

- 2、采购范围和供货地点

2.1本次遴选共划分为1个合同包，为JTZBSG-1合同包内容见下表。

2.2施工地点：大冶服务区超市，施工工期：大约30天。

3、申请人资格要求

3.1申请人需具备的资格：

| 合同包 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| JTZBSG-1 | 1、独立法人，具有有效的营业执照； 2、具有建筑工程总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 3、具有有效安全生产许可证。 | 近3年内完成过5个及以上类似的装饰装修工程业绩。 | 项目经理：二级及以上注册建造师（建筑工程专业），中级以上职称，近3年内作为项目负责人完成过3个类似建筑装饰装修工程的施工业绩 |

注：除有特别说明外，“近1年”均指从2020年11月1日开始，到本项目申请文件递交截止期为止。 “近3年”均指从2018年11月1日开始，到本项目申请文件递交截止期为止。

3.2 符合条件的申请人可就本项目上述1个合同包提出申请。

3.2申请人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）申请人、项目负责人和法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为黑名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

3.3 本次不接受联合体申请。

4、询比文件的获取

4.1本次询比公告在湖北交投实业集团有限公司  http://www.hbjtsy.com/网站发布

4.2凡有意参加的申请人，应当在湖北交投实业集团有限公司  http://www.hbjtsy.com/网站在“招标信息”中查询下载。

5、申请文件的递交

5.1申请人递交申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2021年11月26日14时00分，申请人应于当日13时00分至14时00分将申请文件递交至湖北交投中百商业管理有限公司（湖北省武汉市汉阳区罗七路金龙公馆17层）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的申请文件，不予受理。

6、联系方式

遴 选 人：湖北交投中百商业管理有限公司

地    址：湖北省武汉市汉阳区罗七路金龙公馆17层

联 系 人：李女士

电    话：18971188532

- 申请人须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 湖北交投中百商业管理有限公司大冶门店装饰装修工程 |
| 2 | 工程地址 | 大冶服务区超市 |
| 3 | 工程项目概况 | 装饰装修及水电安装工程、建筑面积：约480平方米 |
| 4 | 承包方式 | 包工、包料方式 |
| 5 | 要求质量标准 | 工程质量管理目标：合格 安全生产管理目标：优良 文明施工管理目标：优良 |
| 6 | 要求工期 | 30天 |
| 7 | 质保期 | 工程装饰2年，招牌基层5年 |
| 8 | 申请人资质要求 | 详见询比公告 |
| 9 | 项目经理资格要求 | 详见询比公告 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 申请有效期为 | 60天（日历天） |
| 12 | 保证金 | 无 |
| 13 | 保证金缴纳方式 | 无 |
| 14 | 报价说明 | 1、按照采购人所提供的工程量清单（书面形式或磁盘形式），参照设计施工图及有关图集及施工规范、防火规范和工程量清单计价规范计费报价。 2、本报价依据本工程申请人须知和合同主要条款内容进行编制。 3、申请人应严格按照采购人提供的工程量清单进行报价，不得出现缺项、漏项、多项、重项以及清单数量、清单项目名称、清单项目特征、清单项目工作内容等描述不一致情形。 4、申请人应根据本企业的经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按规定计取人工费、规费和税金。 5、申请人不得采取以总价下浮（或优惠）的方式进行报价，下浮（或优惠）的价格只能在综合单价中体现。 6、申请人不得以低于其企业成本和采用不均衡报价策略进行报价竞标。 7、申请人在报价中应详细提供编制说明、报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、规费税金项目清单与计价表、分部分项工程量综合单价分析表、人材机汇总表。 8、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。 9、本工程报价应提供电子版（包括软件格式及电子表格形式），电子版本与纸质版本须保持内容一致，电子版本与纸质版本不一致时以纸质版为准。 10、本报价的币种为人民币。 11、申请人在各投标函的报价中只能出现一个报价。 12、申请人因将报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。 13、大冶服务区超市项目的图纸和工程量清单详见询比文件附件，申请人自行下载，并按照要求填报单价后直接打印编入此处。 14、报价表每页需加盖公章，若申请人修改清单的数量及其他参数要求，其报价文件将被否决。 |
| 15 | 申请文件要求 | 1、询比文件提供的申请文件格式，申请人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。 2、申请文件应认真填写和打印，申请文件一律采用A4规格纸张，填写部分字迹要工整清楚。申请文件1正1副，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 3、全套申请文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖申请人法定代表人或其授权代理人的印鉴。 4、申请文件密封和递交。 4.1 申请人应将申请文件的正本和副本单独用一个信封做内包装，电子文件置于正本的内包装中，然后将正副本合封在一个外层包装内。 4.2 内层和外层封包上都应写明遴选人名称、项目名称、申请人名称。 4.3 申请人未按上述规定提交申请文件正、副本，其申请文件将被拒绝，并原封退还给申请人。 4.4 申请文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 16 | 合同条款 | 采购人在服务期内采购的项目确定供货商实施单位后，采购人人将与申请人签订工程施工合同，合同条款详见附件：合同条款及格式。 |
| 17 | 询比办法 | 1、本次询比，申请人参与报价的中百途荟大冶服务区超市项目，采购人将选择报价最低的申请人作为中百途荟大冶服务区超市项目的施工实施单位，合同价格为申请人的报价。 |
| 18 | 最高限价 | 本次询比，申请人参与中百途荟大冶服务区超市项目的最高限价为：707364.66元（本次最高限价只针对中百途荟大冶服务区超市项目的最高限价）。 |
| 19 | 澄清和修改 | 澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知供应商，为便于及时了解，采购人将在湖北交投实业集团有限公司 http://www.hbjtsy.com/网站公布，各供应商注意定期查询下载。补遗书作为询比文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。 |

- 第三章  评审办法

一、评审定标办法

1、由评审委员会通过对各申请文件进行评审，根据评审委员会最终评审按各合同包申请人的报价，进行排序。推荐价格较低的为候选单位。由采购人按照候选人的排序依次确定3家入围单位；所有有效报价都进行排序，在本项目实施期内，如有入围单位放弃入围资格，则根据排序依次补足。最终报价低者中标。

2、评审委员会的组成：本工程评委由交投中百公司内部专家组成。评审委员会由采购人及内部专家担任。

二、初步评审

申请文件出现下列情况之一的，将作为无效申请文件处理，无效申请文件将直接被取消资格。

1、申请文件未加盖申请人法人章、法定代表人或其代理人的印鉴（或签字）；

2、申请文件未按询比文件规定的格式、内容和要求编制，或申请文件字迹潦草、模糊，无法辩认；

3、申请文件报价超过最高限价。

4、申请人名称与营业执照名称不一致

5、申请人未按询比文件要求提供各项证明文件复印件，或申请人的资格条件不满足询比公告第3条“申请人资格要求”中要求

6、工程质量或工期不满足询比文件要求

三、 申请文件的澄清

1、在评审过程中，评审委员会认为需要，在采购人经办人在场的情况下，可要求申请人对申请文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，申请人应做出书面答复。书面答复不得变更报价价格、工期、自报质量等级等实质性内容；

2、书面答复须经申请人法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为申请文件的组成部分。提交申请文件截止时间后，申请人对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、定标的依据。

3、在申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，申请人对采购人和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消中选资格。

四、注意事项

1、报价错误的修正：

评审委员会将对确定为实质上响应询比文件要求报价文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

⑵、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

⑶、当合价汇总和取费表汇总错误时，应据实调整，涉及费率均按报价中费率计取；

五、遴选结果通知和确认

6.1通知

评审结果将在湖北交投实业集团有限公司  http://www.hbjtsy.com/网站上予以公示，公示期不少于3天。

6.2确认

采购人将在公示期结束后向中选单位发出中选通知书，中选单位在收到中选通知书30日内应与采购人及时联系并签订施工合同。

6.3纪律与监督

严禁申请人向采购人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。申请人不得以任何方式干扰、影响询比的审查工作，否则将导致其不能通过资格审查。采购人、审查委员会成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对申请文件的审查、比较进行保密，不得在评审结果公布前透露资格审查结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

- 第四章  申请文件格式

封面格式：

湖北交投中百商业管理有限公司大冶门店装饰装修工程

申请文件

申请人      （单位名称）（盖单位章）

年     月    日

一（1）、申请函

湖北交投中百商业管理有限公司：

1．我方已仔细研究了《湖北交投中百商业管理有限公司装饰装修工程询比文件》的全部内容，在充分了解询比文件的内容和要求后，我方愿意以人民币（大写）                元（¥        元）的报价总价，按照合同约定实施和完成装饰装修及水电安装工程和售后服务，工程质量符合询比文件的要求和国家相关标准要求。

2．如我方中标：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺不擅自改变服务内容、工程标准和期限。

(3)随同本申请函递交的最终报价清单和遴选文件中关于报价组成、合同权利和义务、支付、违约条款、争议解决等内容属于合同文件的组成部分。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并提供全部货物和服务。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本申请函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．如我方中标，将遵照执行你方下发的相关管理办法。

申请人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

电话：

传真：

申请人地址：

邮政编码：

年      月       日

一（2）、申请函附表

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 |  | M2 |  |
| 3 | 约定结算方式总价（不含清单内项目部分）下浮的百分比例 |  | % |  |
| 4 | 质保期 |  |  | 工程装饰2年，招牌基层5年 |
| 5 | 总工期 |  | 日历天 | 为 个日历天（大冶店） |
| 6 | 误期违约赔偿金额 |  |  | 按1000元/天向发包人支付违约金 |
| 7 | 误期违约金赔偿限额 |  |  | 10%签约合同价 |
| 8 | 工程质量等级目标 |  |  |  |
| 9 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |
| 10 | 文明施工管理目标 |  |  |  |
| 11 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |
| 12 | 安全生产管理目标 |  |  |  |
| 13 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |
| 14 | 对结算方式承诺 |  |  | 按照合同条款要求执行 |
| 15 | 项目经理 | 姓名、级别 |  |  |
|  |  | 承诺 |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

申请单位（盖章）：

2021年     月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓名：                性别：    年龄：    职务：

系                   (申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

申请人：        (盖单位章)

年    月    日

2-2 授权委托书

本人     (姓名)系       (申请人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、撤回、修改       (项目名称)申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权之日起到本次遴选结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                           (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字)

身份证号码：

年     月       日

三、申请人基本情况

按顺序依次附法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、申请人的业绩证明材料（附合同协议书的复印件）。以上证明材料的内容必须清晰可见，否则将不予认可。

四、施工组织设计

包括但不限于以下内容：

(1) 施工组织总体设想；

(2) 安全文明施工、安全保证措施；

(3) 施工进度计划保证措施；

(4) 已有设施、工程等保护措施；

(5) 施工现场平面布置和临时设施布置；

(6) 项目管理班子的人员配备；

(7)劳动力、机械设备投入计划;

(8)关键施工技术、工艺先进性及项目实施的重点、难点解决方案；

(9)与相关单位之间的配合协调保障措施；

(10) 有必要说明的其它内容。

五、拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 现任职务 | 拟在本项目中担任的职务 | 业绩证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目负责人和其他人员（如有）在本表后应附的身份证、职称证及资格审查要求中提到的相关证书(如中级职称等)复印件，所有证件复印件均应清晰可辨并加盖公章。

2、本表后应附申请人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人和其它人员（如有）的2020年社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明项目经理、项目总工、安全管理人员和其他人员参加社保的有效证明材料(并加盖证明机构单位章)。

3、项目负责人应附负责完成类似项目的业主方出具的证明材料。

六、报价清单

报价说明

1、按照询比人所提供的工程量清单（书面形式或磁盘形式），参照设计施工图及有关图集及施工规范、防火规范和工程量清单计价规范计费报价。

2、本报价依据本工程申请人须知和合同主要条款内容进行编制。

3、申请人应严格按照询比人提供的工程量清单进行报价，不得出现缺项、漏项、多项、重项以及清单数量、清单项目名称、清单项目特征、清单项目工作内容等描述不一致情形。

4、申请人应根据本企业的经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按规定计取人工费、规费和税金。

5、申请人不得采取以总价下浮（或优惠）的方式进行报价，下浮（或优惠）的价格只能在综合单价中体现。

6、申请人不得以低于其企业成本和采用不均衡报价策略进行报价竞标。

7、申请人在报价中应详细提供编制说明、报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、规费税金项目清单与计价表、分部分项工程量综合单价分析表、人材机汇总表。（附在工程量清单表后）

8、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

9、本工程报价应提供电子版（包括软件格式及电子表格形式），电子版本与纸质版本须保持内容一致，电子版本与纸质版本不一致时以纸质版为准。

10、本报价的币种为人民币。

11、申请人在各投标函的报价中只能出现一个报价。

12、申请人因将报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。

13、大冶服务区超市项目的图纸和工程量清单详见询比文件附件，申请人自行下载，并按照要求填报单价后直接打印编入此处。

14、报价表每页需加盖公章，若申请人修改清单的数量及其他参数要求，其报价文件将被否决。

报价清单（请按照询比文件附件的清单格式要求填写并将填好的表格置于此处，报价清单需逐页盖章）

七、信用承诺声明

信用承诺声明

湖北交投中百商业管理有限公司：

我公司承诺不存在以下情形：

1. 处于被责令停业，财产被接管，破产状态；

2. 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

3. 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

4. 我公司或项目负责人或法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；

5. 我公司有其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为黑名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

6.其他情形。（如有）

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

申请人：_______________(盖单位章)

日期：________________

八、其他材料

申请人认为需要提供的其他资料，如获得的各种荣誉（需要提供证书复印件、必要时验证原件）

- 对工程质量违约的经济处罚措施的承诺（格式如下，如填写，则作为后期采购人对申请人的处罚依据，本承诺书可不填写）

## 质量承诺书

- (遴选人名称)：

我方参加了                   (项目名称)      合同包的申请，若我方中标，我方在此对质量郑重承诺：

我方承诺工程质量如违反相关国家及行业标准或者业主下发的管理细则，将无条件遵循业主给出的处罚措施。

如我方违背了上述承诺，本项目遴选人有权按照不超过10%合同价款给予我方处罚。

申 请 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

- 对工期违约经济处罚措施的承诺（格式如下，如填写，则作为后期采购人对申请人的处罚依据，本承诺书可不填写）

## 工期承诺书

- (遴选人名称)：

我方参加了                   (项目名称)      合同包的申请，若我方中标，我方在此对工期郑重承诺：

我方承诺工程工期如违反业主的要求，将无条件遵循业主给出的处罚措施。

如我方违背了上述承诺，本项目遴选人有权按照不超过10%合同价款给予我方处罚。

申 请 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

3、对文明施工违约的经济处罚措施的承诺（格式如下，如填写，则作为后期采购人对申请人的处罚依据，本承诺书可不填写）

## 文明施工承诺书

- (遴选人名称)：

我方参加了                   (项目名称)      合同包的申请，若我方中标，我方在此对文明施工郑重承诺：

我方承诺工程文明施工如违反相关国家及行业标准或者业主下发的管理细则，将无条件遵循业主给出的处罚措施。

如我方违背了上述承诺，本项目遴选人有权按照不超过10%合同价款给予我方处罚。

申 请 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

4、对安全生产违约的经济处罚措施的承诺（格式如下，如填写，则作为后期采购人对申请人的处罚依据，本承诺书可不填写）

## 安全生产承诺书

- (遴选人名称)：

我方参加了                   (项目名称)      合同包的申请，若我方中标，我方在此对安全生产郑重承诺：

我方承诺工程安全生产如违反相关国家及行业标准或者业主下发的管理细则，将无条件遵循业主给出的处罚措施。

如我方违背了上述承诺，本项目遴选人有权按照不超过10%合同价款给予我方处罚。

申 请 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

- 附件：合同条款及格式

合同条款及格式

建设工程施工合同

发包人(甲方)：             (全称)

住所：

法定代表人：

联系电话：             ；

承包人(乙方)：             (全称)

住所：

法定代表人：

联系电话：             。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程项目施工事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

# 二、承包范围

承包范围：乙方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定，按照甲方提供或确认的设计图纸、施工图纸、设计说明、工程量清单和有关变更文件所包含的内容，采用本合同约定的材料，按照甲方确认的施工方案及施工组织设计和甲方的要求完成该工程，包括但不限于                 ，具体详见工程量清单及图纸。

# 三、承包方式

承包方式：本项目采用固定单价合同，即乙方工程量清单单价为包人工、包材料(由甲方认质认价，乙方采购)及材料损耗、包材料检测检验、包机械设备、包运输、包安装、包施工水电、包综合管理、包质量、包工期、包安全风险、包验收合格的全部费用。

合同执行期间不随任何因素的变化而进行单价调整。

# 四、合同价款

1、本工程价款采用含增值税价格，签约合同价为：(大写)                 ，小写             。

2、以上合同价格已含直接费、间接费、措施费等一切费用，包括但不限于材料及材料损耗费(含石料及其开切、开槽、倒角(含倒大角)、磨边、加厚、异型加工、防水、人工费、机械费、包装费(含省外成品板材运输包装费)、排版费、交货前仓储费、工具、铺装费(含水泥砂)、制作费、材料加工场地费、安装费、运输费、所有材料的二次转运及装卸费、工程配合费、工程管理费、材料检测检验费、施工水电费及水电临时设备费、施工配合费、甲供材料管理费、采保费、文明施工措施费、行政事业性收费、验收费、人工材料价差、进退场费、临建费、仓储保管费、石材监督管理费、场地清理费、临时设施费(含工人临时管理)、材料设备的仓储保管费、临时设备采购安装费、清理施工现场费、地面石材晶面处理费、脚手架费、一切劳动工资、保险费、燃料相干费用、施工安全措施费(含消防器材的配置费)、成品保护措施费、夜间施工增加费用、行政措施费、管理费、材料加工场地费、外借/租场地费用(如有需要)、防范疫情所产生的各种措施和人员费用、利润、税金及不可预见费等为完成本工程并经甲方验收合格所需的一切费用。

# 五、合同工期

1、本工程工期为    个日历天，开工日期：暂定    年    月    日进场施工，竣工日期为    年    月    日。具体开工日期若有变更，以甲方下发的开工通知书为准，竣工日期相应调整，但本工程工期不变。

2、乙方需保证在上述工程工期期限内竣工验收合格并具备交付使用条件(包括完成所有设备离场工作)。本工程的所有工期及乙方所提交进度计划中提及任何一段时间或工作日时，均指日历天数，包括所有法定节假日，星期六、星期日，及因恶劣天气及工程所在地所属政府规定的不能施工的时间及人员进场、临设搭设、施工准备至验收合格在内的所有工作所需的时间，乙方不得因此提出赶工费用。

# 六、付款方式

1、工程全部完工并验收合格，发包人根据工程量清单单价和实际完成的工程量支付合同价的65%；

2、门店开业当天如承包人未按要求安排电工全天专人值班的，发包人将扣除1000元的违约金。

3、经发包人审计部门审计后，支付至审计金额的95%。

4、余款5%在质保期满两年后，如无工程质量和维修遗留问题，发包人向承包人一次性结清。

# 七、结算计价方式

1、承包人在发包人批准竣工报告后30个日历天内向发包人提交完整的工程竣工结算资料(包括：建设工程施工合同、协议书、补充协议书、承包人资质证明、竣工报告、中标通知书、招投标文件或预算书、设计图纸(电子版、纸质版)、竣工图纸(电子版、纸质版)、施工现场签证单、联系函、设计变更通知单，隐蔽工程验收记录，照片及其他对工程造价有影响的资料，工程结算书(软件版、电子版、纸质版)、工程量计算式(电子版、纸质版)和发包人及受其委托的工程造价咨询人要求补充的其他材料)，并配合发包人及受其委托的工程造价咨询人审核工程竣工结算资料。甲方在收到完整的竣工结算资料后1个月内完成工程结算, 如因双方对工程结算价未能达成一致而导致未能支付工程款，不视为甲方违约，甲方无需支付工程款利息和违约金。

2、若乙方未按合同约定的时间提交工程竣工结算资料，甲方有权不予办理工程竣工结算，直至收到乙方提交完整的竣工结算资料为止。因此导致延期办理竣工结算的责任及损失由乙方承担，与甲方无关。乙方迟延提交工程竣工结算资料超过90天时，甲方有权自行单方或委托具有相应资质的造价/结算咨询审计机构根据相关工程文件资料核算审定工程结算造价，在此情形，本工程结算造价以甲方审定金额为准，并于书面通知乙方后确定和生效。

3、在甲方在办理工程结算过程中，若发现乙方提交的结算资料尚未完善的，由甲方书面通知乙方补充提供资料，乙方应在收到甲方书面通知后积极配合提供、补充、完善资料给甲方，否则，甲方有权中止办理工程结算直至乙方补充、完善资料为止，因此导致延期办理结算的责任由乙方承担，与甲方无关。

4、乙方绘制的竣工图应该真实反映最终竣工验收的现场工程实际情况。如乙方提供的竣工图存在明显错误造成虚报多报工程量或增加工程造价的，发生第一次，乙方应向甲方支付2000 元违约金，如发生二次，乙方应向甲方支付5000 元违约金，如累计发生三次以上，乙方应向甲方支付合同总价1%(且不低于1 万元)的违约金。上述约定金的主张，甲方有权在结算总价款中扣除。

5、结算金额经发包人或受其委托的工程造价咨询人审价核减额超过8%以上部分的审计费用由承包人承担。

6、因承包人原因延误报送完整的竣工结算资料的，每逾期一天，承包人按 50 元向发包人支付违约金。因发包人原因延误审计时间完毕的，每逾期一天，发包人按50 元向承包人支付违约金。逾期送审违约金上限为合同总金额的1%。

# 八、工程变更

1、甲方有权要求工程变更，乙方在接到通知后应当立即按甲方的要求施工。

2、乙方不得擅自进行工程变更，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方需按原设计进行返工，所涉及的费用由乙方自行承担，并赔偿甲方因此造成的损失，工期不予顺延。

3、乙方作为一个有经验的承包单位应能正确预见或发现的施工图纸以及施工中所存在的问题。乙方应当在发现问题后48小时内及时向甲方书面提出，并采取相应措施防止引起或扩大额外损失。否则，因此给甲方造成的损失由乙方承担，并因此延误的工期不予顺延。

4、发生设计变更后3日内向甲方提交签证，经甲方确认的签证单计入结算，价格变更按下列方法执行：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款；

(3)合同中没有适用和类似的价格，由乙方根据已标价工程量清单中采用的装饰工程定额标准、相关费率标准及人工、材料、机械台班单价计算后，送发包人审核批准后执行。

设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送发包人审核批准后调整竣工日期。

(4)变更项目在变更合同价格未确定期间，乙方不得以此为理由拒绝或暂停施工，否则延误的工期按乙方原因延误工期承担违约金。

# 九、材料设备供应

1、本工程所需的材料(包括主、辅材及配件等)由甲方确认的品牌、厂家、质量标准、型号、规格、各项技术指标参数等，乙方必须严格按照合同约定或甲方确认的材料品牌、产地、规格，组织材料分批进场并报验。

2、工程项目施工过程中，乙方违规使用(包括但不限于非甲方认质认价的材料、未经报验或验收不合格的材料、未经甲方有效审批指定的材料)的，经甲方确认，并核对违规材料的累积进场数量后上报甲方，甲方有权要求该批材料退场，因乙方违规使用材料所造成的损失由乙方承担，同时，乙方应按本合同约定承担相应违约责任。

3、除双方另行约定外，本工程所需要的材料(包括主、辅材及配件等)、成品、半成品、设备及施工所需用设备等均由乙方自行采购供应到现场。

4、乙方供应的材料、成品、半成品均须有出厂证、合格证、产地证和材质检验报告等，检验报告称材料合格的或符合设计要求的质量等级的，该材料方能使用于本工程，其检验费用由乙方负担。若甲方对该检验结果有异议的，可进行复检复试。若复检检验合格的，检验费用由甲方承担；检验不合格的，费用由乙方承担，并处以每次1000元的罚金，且乙方需按甲方要求整改到位。

5、无论材料是甲供还是乙供，均不解除乙方所负的工程质量责任。乙方应拒绝不合格材料用于本工程，否则，由此造成的费用及甲方损失均由乙方承担。

6、材料应当符合国家有关室内环保、消防的要求和相关规定的要求。

7、包装标准：乙方须采用能足以保护本合同项下所有材料及设备的包装材料及包装方式进行包装。如因乙方的包装有缺陷导致材料和设备发生损坏的(包括材料、设备安装完毕交付小业主前因包装不善所导致的损坏)，其责任及费用由乙方承担。

8、包装材料由乙方供应，本工程装修垃圾由乙方负责清运，所产生费用由乙方承担

# 十、工程质量要求

1、乙方按照甲方书面确认的施工方案和设计要求进行施工，工程按国家、省、市现行的质量评定标准和施工技术验收规范实施，参照《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018达到合格标准。工程质量必须符合按照本合同约定的质量标准及附件要求，工程质量各项指标按照上述标准必须达到合格。如本合同及甲方确认的施工方案、设计要求与上述法律法规、规范和标准之间有不一致的，应按较高标准执行。

2、本工程的工程质量和室内空气质量均应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010(2013版)等国家有关规范的要求。

3、无论该部分工程是否已经甲方检查检验合格，乙方仍须无条件按甲方要求予以返工，直到该部分工程符合合同约定标准为止。因工程质量不合格而返工致使工期延误的，除由乙方承担拆除和重新施工的费用，乙方还应按合同约定承担相应的违约责任。

4、甲乙双方对工程质量有争议的，甲乙双方同意将争议工程按照职能分工由工程所在地市(或区)建设行政主管部门或质监部门进行鉴定。因此造成的经济损失和工期拖延，由责任方承担。

5、合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

# 十一、安全质量保证

1、乙方应确保现场施工安全、防火安全，文明施工。乙方承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，并及时按事故等级上报有关部门和通知甲方。凡发生诸如现场起明火、打围倒塌、员工身体健康产生不良反应等安全、文明施工事故的，除由乙方承担所有的责任外，发包方还将对乙方给予3000-10000元处罚，情节严重的，报集团招标办，取消承包单位本招标年度承接我公司工程资质。

2、该工程包修期为两年，在质保期内，发生质量问题的，乙方应在3日修复。发包人通知承包人二次，承包人仍未按规定时间修复的，承包人向发包人支付1000元的赔偿金，并支付该项维修费用。其1000元的赔偿金及该项维修费用从95%的款项或尾款中予以扣除。

3、乙方应严格按照甲方施工工艺标准及主材要求进行制作安装，店招铝塑板、要安装平整无裂缝，框架安装、焊接牢固无断裂。

4、店招的质量安全实行终身责任制，由于店招质量原因造成的一切损失，由乙方承担全部经济和法律责任。

5、乙方要确保安装的店招铝塑板面板、框架、(维修更换)后不出现掉落现象，如发生以上情况(非人为)该公司将永久退出甲方工程项目建设并承担一切经济和法律责任。

# 十二、隐蔽工程与中间验收

1、乙方在本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方应进行自检，并在自检合格后24小时前以书面形式通知甲方验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、自检记录、验收时间和地点。甲方接到乙方通知后三天内进行验收，三天内不验收的，工期顺延，但甲方有另行通知的除外。若乙方未能及时做好上述工作，而造成工程延误、返工、材料损耗等问题，概由乙方负责，且承担甲方一切损失。乙方准备验收记录，验收合格并经监理公司及甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽工程和继续施工。验收不合格的，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

2、无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，乙方应重新进行覆盖或修复，所涉费用由甲方承担。检验不合格，乙方负责返工并承担由此所发生的费用。

# 十三、竣工验收

1、验收的依据：甲、乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更资料和图纸，施工验收规范和有关规定。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后28天内组织有关部门验收。如果工程质量不合格或工程内容尚有未完成，乙方应在甲方规定的期限内进行修补，直到验收符合标准和要求为止，由此产生的费用和逾期竣工的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

3、乙方必须协助甲方的工程验收工作，包括提供工作方便及提交有关文件。

# 十四、双方责任

1、甲方责任

(1)甲方委派的现场代表：    。甲方若更换上述人员，应通知乙方。甲方现场代表负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查，验收质量、变更、登记手续和其他事宜，其做出的所有签证内容与事实相符且不与合同条款相抵，同时，其发出的所有指令、签证须经甲方项目章方可作为结算的有效依据。

(2)提供必要施工现场条件，做好与各施工单位的协调工作。

(3)按合同约定支付工程款。

(4)组织隐蔽工程验收、竣工验收并办理工程结算。

2、乙方责任

(1)委派    为乙方驻工地代表，其代表负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，其授权代表必须参加工程协调会，代表乙方作出决定和遵照甲方指示工作；负责处理现场有关本工程设计图纸、工程进度、技术质量、安全施工、工程监督、质量检查验收和洽商签证等；若乙方代表易人，须提前7天以书面形式通知甲方并经甲方认可，其后任必须承担前任应负的责任。

(2)乙方应服从甲方的监督和管理，乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方现场代表，甲方现场管理代表在回执上签署姓名和收到时间。乙方应及时提供甲方所需的管理资料。对违抗及不服从甲方正常工作管理的乙方人员甲方有权要求撤换。

(3)乙方进场前必须提供项目管理人员架构名单给甲方审核，经甲方审核后乙方须严格按照该项目管理人员架构名单派人驻现场工作。

(4)乙方需在开工前编制施工组织设计(应是完备和切实可行的)、工程进度计划和材料清单、材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。

(5)对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。

(6)遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。

(7)无论何时，乙方向甲方提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除乙方在本合同内的任何义务或责任；乙方未履行合同各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失。

(8)购买乙方全部施工人员的劳动保险和人身保险及工程一切保险。该保险费用已包含在工程固定综合单价中。

(9)做好施工中原始记录，全过程验收记录，整理施工技术材料，及时移交给甲方。

(10)如乙方未能及时处理工程质量事故或工程质量、工程进度不符合甲方要求，或安全生产、文明施工不符合甲方要求时，甲方有权自行或委托他人处理，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方的任何款项中扣回。

(11)及时清运因本工程所产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，由此产生的费用由乙方承担。

# 十五、工程保修与保修期

1、根据国家建设部《建设工程质量管理条例》和施工承包合同的有关规定，工程竣工交付验收后，乙方应在合同规定的质保期内履行由于施工质量和材料引起的保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程质量问题或其它缺陷的，或因乙方进行保修作业时造成其它额外损失的，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是属于乙方保修范围的，应由乙方维修，由此产生的费用由责任方承担。

# 十六、违约条款

1、任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。违约金不足以弥补经济损失的，违约方尚需补偿另一方的经济损失。当一方违约时，另一方应当本着合作精神及时采取合理措施，尽可能避免损失扩大，应当采取措施减少损失。因不及时采取措施致使经济损失扩大的，应当承担相应的责任。

2、乙方若未执行甲方的规定，或因乙方施工人员不服从甲方监督和指令，或未能积极与甲方协调配合做好施工工作，应在收到甲方书面通知之日起当日提出整改方案并落实整改措施，每逾期一天，应向甲方支付违约金伍仟元。

3、因甲方原因，甲方未按合同约定时间付款超三十日的，自第三十一日起，每逾期一日，应按当期应付未付款的万分之一向乙方支付违约金，该违约金总额以当期应付未付款的3%为限。

4、乙方必须严格遵守双方约定的总工期及节点工期(包括开工日期、竣工日期)以及甲方指令，每逾期一天，乙方应按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期10天或以上的，甲方有权选择解除合同或继续履行合同。如甲方选择继续履行合同的，自逾期之日起至实际竣工之日止，乙方应每日按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；如甲方选择解除合同的，乙方应退还甲方全部已付款项，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

5、因乙方未严格按合同规定的有关技术标准和规定施工或经甲方核实乙方没有按照甲方认可的图纸、国家施工规范和甲方的指令进行施工，出现偷工减料的现象，乙方应按甲方要求立即整改，由此造成的工程修改、返工等经济损失由乙方自行承担，并要赔偿由此造成的一切损失，同时，每发生一次，应向甲方支付伍万元的违约金，如该等情况累计发生三次或以上的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付款项，并应向甲方支付合同价20%的违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方仍需负责赔偿。

6、乙方擅自使用双方约定材料品牌以外的其他品种材料或使用不合格材料、设备或未按甲方要求进行材料进场报验直接将材料用于现场施工，乙方应立即进行无偿更换、返工。此类事件每发生一次，乙方每次向甲方支付违约金人民币壹万元整。给甲方造成经济损失的，乙方在支付违约金同时，还应承担赔偿责任。如甲方同意利用上述材料并继续结算的，则按双方约定材料品牌的材料单价的80%进行结算，且每发现一种乙方违约使用的材料或设备，乙方还应向甲方支付人民币壹拾万元的违约金。

7、如乙方未经甲方书面同意擅自更换乙方现场代表的，每发生一次，乙方须按人民币壹万元/人/次向甲方支付违约金；如乙方未经甲方书面同意擅自更换其他管理人员的，乙方须按人民币伍仟元/人/次向甲方支付违约金。

8、甲方有权要求乙方调离未遵守合同及甲方要求或不称职的乙方人员，乙方必须按甲方要求立即更换，如超三天乙方仍未更换符合本合同及甲方要求的人员，则视为乙方违约，自甲方的撤换通知下达第四日起，乙方应按人民币贰仟元/人/天向甲方支付违约金。

9、合同生效后，乙方无合同或法律依据不履行合同、拒绝履行合同或单方面解除合同的，乙方须无条件向甲方支付合同总价的20%违约金，且已完成的工程甲方将不予结算，相应工程款甲方有权不予支付，乙方的经济损失由乙方自行承担。

10、甲方无正当理由或未按合同约定单方面解除合同的，甲方根据乙方已完成并经甲方验收合格的工作计量据实结算，且无需承担违约责任。

11、乙方未经甲方书面同意，擅自将本工程转包或进行挂靠或联营等任何形式的分包的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应支付合同总价20%的违约金。

# 十七、争议解决

因本合同发生的争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 十八、索赔

1、双方均具有向对方索赔的权利。

2、双方向对方索赔的事项，均须对方认可。若甲、乙双方对索赔事宜存有争议，按本合同争议条款解决执行。

3、在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，乙方不得拒绝或拖延合同的履行，不得停止施工，否则甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方的损失。

# 十九、合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，相对方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行。

(2)因工程停建或乙方发生严重经营困难面临破产、清算导致无法履行合同。

(3)本合同约定的其他解除情形出现或法律规定的合同解除条款成立的。

3、一方依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。

5、因乙方原因导致合同解除的，乙方应在收到甲方退出通知书之日起3天内开始退场，并在开始退场之日起5日内无条件完成退场；乙方逾期退场的，甲方有权强行清场，由此所造成的损失由乙方承担，乙方留在施工现场的材料设备及设施视为乙方已放弃所有权，乙方同意由甲方自行处置。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理、争议条款的法律效力。

# 二十、其它事项

1、本合同经双方签字盖章后正式生效，本合同壹式肆份，发包人、承包人各执贰份。

2、乙方对甲方的任何员工给予利益以谋取获得产品订单或其他商业利益的行为应被视为商业贿赂行为，包括但不限于“回扣”、“佣金”、“娱乐”、“置业或提供工作机会”、“国内外旅游”、“礼物”、“购物折扣”等行为。乙方申明，就本协议的订立，其未实施任何商业贿赂，并保证将来不实施任何商业贿赂。一旦司法机关认定任何乙方或其代理人、员工代表实施了商业贿赂行为，甲方有权要求乙方赔偿由此导致的一切损失，并有权单方终止所有与乙方的合同性文件且不承担任何违约责任，情节严重的，将以商业贿赂罪追究刑事责任。如甲方的任何员工以任何明示或暗示向乙方索取任何贿赂，乙方有权且被鼓励直接向中百内部审计监察负责人举报，任何举报行为将被严格保密。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

签订日期：    年   月   日          签订日期：    年   月